扬州市洁源排水公司

汤汪污水处理厂一、二期绿化养护项目

招标文件

招标单位  ：扬州市洁源排水有限公司

发  放   日  期：  2021  年7月26  日

投  标  须  知

现对汤汪污水处理厂一、二期绿化养护项目进行招标，相关事项公告如下：

- 招标人：扬州市洁源排水有限公司

- 项目名称：汤汪污水处理厂一、二期绿化养护项目

- 养护范围：汤汪污水处理厂一、二期绿化约19000M2。

- 养护期限：两年。

- 投标报价：报价为一年绿化养护费用。该费用包含工人基本工资、工资性补贴、工人辅助工资、职工福利费、国家法定假日加班费分摊、社会保险费、劳动保护费、管理费以及利润、增值税税费等各种费用，招标方不再承担投标方履行本项目合同所需发生的任何形式的其它费用。

招标控制价：不高于95000元 /年（大写：玖万伍仟圆/年）。

- 工作内容：对汤汪污水处理厂一、二期绿化进行养护，包含浇水、除草、松土、培土、排灌、施肥、修剪、造型、补植、防病、除虫、防风、防寒、卫生及安全维护工作。

- 绿化养护标准要求：

- 参照汤汪污水处理厂绿化养护管理要求。

- 养护期成活率达到95%以上。

- 投标人资质条件、能力和信誉：（需提供相关证明资料）

- 具有法人资格、绿化养护经营服务范围和独立承担民事责任的能力。

2．具有履行合同所必需设备和能力；

3．参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法记录；

4．三年内八万以上绿化养护服务业绩。

5. 本项目不接受联合投标。

- 九、投标文件部分

- 1、投标文件必须的组成

- 1）投标承诺函（格式见附件）

- 2）资格证明文件，包括但不限于：

- A营业执照副本及绿化养护经营服务范围证明材料（复印件加盖投标人公章）；

- B法人代表身份证明函，法定代表人身份证复印件；

- C法人代表授权书，委托代理人身份证及身份证复印件（在委托投标情况下）；

- D三年内八万以上绿化养护服务业绩证明材料；

- E廉洁投标承诺书（格式见附件）；

- F投标人近三年内在绿化养护经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件）。

- 3）绿化养护服务管理方案

- 4)投标报价（综合总价）

- 2、投标文件

- 投标书的份数和签署:编制标书共2套，正本1份，副本1份。须法人代表签章。

十、投标截止时间：2021年7月30日 下午17时00分。

十一、投标文件递交地址：扬州市洁源排水有限公司汤汪厂副厂长室（2）

十二、联系人：田晶   电话：18932378090  地址：扬州市广陵区汤汪路1号

十三、标书装订及密封要求：

所有投标文件都必须密封投送，并在封袋加盖投标单位公章。

- 评标办法 ：

本次评委会成员：由招标人单位评标工作小组成员组成。

评委会成员应严格按具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

采取综合评分法：评审得分最高者即为中标单位。

中标投标此次评标满分为100分，具体评分标准如下：

1．投标报价分满分为60分。为保证绿化养护工作质量，价格分采用市场均价优先法计算。即投标所有报价的均价为评标基准价计算满分60分（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值），偏离基准价的相应扣减得分。每高基准价1%扣1分，每低基准价1%的扣0.5分，不足1%的按四舍五入法计算。

2．绿化养护业绩分满分为15分，提供近3年内8万元以上绿化养护业绩的，每提供一份得3分（最多3份，最高9分）。每提供一份养护单位业绩良好信誉度评价得2分（最多3份，最高6分）。业绩名称、联系方式、合同或合同已完工的验收报告、业绩信誉度良好证明需加盖业绩单位公章。

3. 绿化养护方案满分15分，其中根据汤汪厂一、二期绿化现状，提供详细绿化养护方案视服务方案优良程度得5-9分，人员配置视配置合理程度得2-4分，提供安全承诺得2分。

4．标书质量满分5分，目录内容对应易查找，真实、完整、对应地填写响应招标要求情况一览表，评5分；目录不易查找，但能真实、完整、对应地填写相应招标要求情况一览表的评3分；内容不完整的评0分。

5．特色服务满分5分。此项由评标小组成员根据特色服务方案打分。

- 中标人应当在中标公告无异议且结束后的十日内与招标人签订合同。

汤汪污水处理厂绿化养护管理要求

- 养护管理质量要求：

乔木：树冠基本完整，主侧枝分布均称、数量适宜、内膛不乱，通风透光。行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土基本不裸露，设施基本完好。

花灌木：花灌木开花适时、正常，花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。

地被、草坪：外观整齐一致，生长良好，修剪及时，边缘线清晰，杂草不明显。

花坛、花带：轮廓清晰，整齐美观，适时开花，无残缺。花卉生长良好，花期基本一致，无枯枝残花。

病虫害防治：绿化养护技术措施比较完善，管理基本得当，病虫害控制及时。

绿地、保护：绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干、园林建筑等上面无钉拴刻画等现象。绿地安保全天候24小时。

- 绿化养护具体工作要求

1）、修剪

所有乔灌木冬季修剪在12月底前完成，春季修剪在植物生长开始前完成。

行道树和园林乔木主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝等，无枯枝危膀，园林乔木要求树型优美，新植行道树要求分枝点高度留养一致，不影响校内交通。生长季节及时剥芽，芽长不超过10厘米。

花灌木秋冬季修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪，生长季节及时剥芽（含脚芽），芽长不超过10厘米。

绿篱、地被要及时修剪，促其分枝，保持全株枝叶丰满，加速覆盖。球形灌木应常年保持形态完整，色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞。

草坪在生长季节，应采用条纹状交叉修剪方式，按三分之一原则适时进行修剪，修剪后高度宜为5－7公分，年修剪次数：冷季型为40次 (冬季12－2月份，2 次／月；春季3－4月份，3次／月；5－6月份，5次／月；夏季7－8月份，2次／月；秋季9－11月份，5次／月) ，暖季型为20次。

2）、浇水

植物浇水应根据不同的立地条件、季节差异和生长状况及时进行，并要浇透。

草坪浇水必须湿透根系层，冷季型草坪在春秋二季充分浇水，暖季型草坪夏季要勤浇水， 1－2月，1次／周；3－6月，3次／周；7－8月，4次／周；9－10月，3次／周；11－12月，2次／周。

对于名贵树木及新种植树木，视天气干旱情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾。

对于球类、色块等植物要每周进行冲洗蒙尘，保持植物叶面清洁卫生，色泽光洁。

植物周围雨后积水应及时排除。

3）、松土、除草

树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限。

种植在草坪内的树木在树穴周围对草坪切边，乔、灌木下的杂草应及时铲除。

地被植物在未覆盖前，应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

草坪杂草应及时连根清除，做到除早、除小、除净，草坪覆盖度不少于95％，集中空秃不大于1平方米。清除方法可采用人工除草、生物除草、机械除草和化学除草，采用化学除草剂必须慎重，不能造成药害。

4）、病虫害防治

做好植物病虫害的预测、预报，及时防治、控制，用药配比正确，安全操作。发现病虫害应在2天内治理完毕，病虫害应控制在以不影响观赏效果的范围之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。用药必须符合环保要求，使用生态农药比例不少于50%。

喷药时间宜在清早或傍晚，为防止产生抗药性，应轮流使用多种药剂。

草坪修剪后过1－2天，应喷洒一次常规抗菌剂（如甲基托布津、代森锌等）防止病害发生，特别是在6－8月病害多发季节。

5）、施肥

施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。树木休眠期施基肥，生长期施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。

各类绿地应以施有机肥为主，有机肥应腐熟后施用。应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。

绿地内树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25－30公分。

草坪主要施肥时期在春秋季，施肥可采用撒施和根外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象。

6）、保护

每年的初冬，均需对行道树进行抗冻处理（根际培土、主干包扎、涂白），并在树木休眠期内，进行扶正。对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏。出现树洞要及时修补，防止腐朽进一步扩大；对腐烂部位应按外科方法进行处理。

台风季节，做好高大乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施。一旦风暴来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。用于支撑、固定的材料应坚固耐用美观，并采用软性材料同植物接触。

7）、补植

发现枯枝、死枝须48小时内处理完毕；如出现乔木死亡，及时报批、倒伐和补植，对枯死的树木应连同根部在一周内挖除，并填平挖穴，并在一星期内补种完毕。补植树木应选用同品种、同规格苗木，并确保成活。

因人为破坏或其它因素造成的花灌木、地被、草坪及草花缺损的，应在3天内补种完成。

8）、专项养护

草坪

草坪更新可采用补播草籽复壮、条状更新、定期封闭和断根更新等方法。

每年早春土壤解冻之际，应对草坪进行滚压一次，滚压后及时对草坪进行疏耙，并追施PK为主的复合肥25公斤/亩。

每年夏末和初秋用松土机或中耕机进行近地表的垂直刈剪或划破草皮，中耕后需及时修剪一次，并清除枯草、修正草坪。

- 绿地养护具体工作要求

应安排专门地方用于养护工具、机械的安放，绿地中严禁停放任何车辆。

绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象。

绿地全天候24小时，无重大破坏和偷盗案件，如遇重大事件及时上报，未及时上报而造成的损失由养护单位承担。

绿地占用必须持有严格的审批手续，未经审批，严禁各种侵占绿地行为发生。经审批同意占用的，须全过程跟踪，严格控制施工作业面，临时占用的要及时恢复。

其他按国家及行业的有关技术标准要求。

绿化养护管理工作评分考核细则

养护时间:

| 序号 | 项目 | 分值 | 检查测试方法（按每项扣完为止方法进行） |  |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木 | 10 | 树木不阻碍车辆和行人通过，主侧枝分布均匀。目视抽检10棵，每发现一处不合格扣1分 |  |  |  |
| 2 | 灌木 | 10 | 成型,整齐,新长枝不超过30厘米。目视抽检3丛，共计约30米,每发现一处不合格扣0.3分 |  |  |  |
| 3 | 草等 | 10 | 路牙、井口、水沟、散水坡边整齐、草坪高度4-6公分，目视平整；杂草控制在5%以内；生长茂盛，颜色不枯黄；覆盖率达95%以上；目视抽检6块，共90平方米，每发现一处不合格扣0.5分 |  |  |  |
| 4 | 病虫害防治 | 10 | 无明显枯枝、死杈，有虫害枝条2%以下目视抽查，每发现一处不合格扣0.5分 |  |  |  |
| 5 | 花卉、苗 | 5 | 泥土不染花叶,土不压苗心,水不冲倒苗，目视抽检6处共60平方米每发现一处不合格扣0.5分 |  |  |  |
| 6 | 树木、草地 | 10 | 无淹涝现象、无旱死、旱枯现象； 抽查5处，共60平方米，每发现一处不合格扣0.5分 |  |  |  |
| 7 | 中耕、除杂草 | 10 | 无明显杂草,草纯度在90%以上,树木底下土面层不板结,透气良好,抽查草地60平方米3处,取平均值,每发现一处不合格扣0.5分 |  |  |  |
| 8 | 补栽补种 | 5 | 无明显黄土裸露,最大裸露块在0.4平方米以下,裸露面积在总面积的2%以下,缺株在0.5%以下;抽检5处,总计算,每发现一处不合格扣0.5分 |  |  |  |
| 9 | 绿化保洁 | 10 | 残花败叶及时清除,绿地无大量落叶杂物,无枯枝,绿化垃圾及时清运,每发现一处不合格扣0.5分 |  |  |  |
| 10 | 应急响应 | 10 | 养护期间及时响应甲方通知，完成甲方提出的养护任务 |  |  |  |
| 10 | 领导批评 | 5 | 凡公司或上级领导批评，绿地管理出现问题，扣除当月养护分5分。对领导提出表扬的，给当月养护加分1-5分。 |  |  |  |
| 11 | 整改落实 | 5 | 需整改的地段，在规定整改时间内没有及时整改，扣除当月养护分2-5分；对同一路段出现二次以上问题，整改不力的，扣除当月养护分5分。 |  |  |  |
| 12 | 得分﹦100-扣分﹦ | 100 |  |  |  |  |
| 考核奖惩机制 |  |  | 1、95分（含）以上为优良，不扣违约金。 2、低于95分，以满分计算，每扣一分对应扣除100元违约金，不足一分的以一分计算。 3、合同期间，每年累计两次月得分在80分以下或月考核得分在 60分以下的，甲方有权解除合同，乙方无条件补偿退场，甲方不承担任何补偿且无需支付任何养护费用。 |  |  |  |
| 总体评价及问题 |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  | 考核方法：每季度末对辖区绿化养护工作进行考核一次；中途不定期抽检。 |  |  |  |  |
| 考核人 |  |  |  | 考核日期 |  |  |

附件1：投标承诺函

投  标  承  诺  函

致：

我单位收到贵公司“汤汪污水处理厂一、二期绿化养护项目”招标文件后，经详细研究，我们决定参加该项目招投标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需服务。投标报价包括但不限于招标文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（专用工具、劳保用品、安全防护设施）、技术资料、检验和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

2、如果我方中标，承诺提供招标人在招标文件中要求的所有资料，全面履行招标文件规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

3、我方承诺该投标文件在该项目的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

4、我们愿按《中华人民共和国民典法》履行自己的全部责任。

5、愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

6、与本次招标活动有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日    期：     年    月    日.

附件2：拟定合同条款

绿化养护服务合同

合同编号：

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

现将甲方                                          的绿化养护工作交由乙方负责，依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，结合本项目实际情况，经双方友好协商，为了明确甲、乙双方责、权、利，特订立如下条款，供双方共同遵守。

第一条、项目名称：                              。

第二条、项目地点：                              。

第三条、养护期限：壹 年，自 2021 年   月   日至 2023年   月   日。

第四条、合同价与工作内容

工作内容是对 汤汪污水处理厂一二期 绿化进行养护，包括但不限于浇水、除草、松土、培土、排灌、施肥、修剪、造型、补植、防病、除虫、防风、防寒、卫生及安全维护等。

年合同总价为           元/年(大写                )	，合同总价应包括合同规定的所有工作内容及一切与养护内容相关的辅材、材料费、机械费用、人工费，管理费，税费等全部费用，甲方不再另行支付任何费用。

如有调整,按甲乙双方签订的补充协议执行。

第五条、付款方式

1、款项支付：合同期内第一季度末绿化养护达到合同要求，付合同总价的20％；第二季度末绿化养护达到合同要求，付合同总价的20％；第三季度末绿化养护达到合同要求，付合同总价的20％；第四季度末绿化养护达到合同要求，付合同总价的40％。如出现乙方不能履行合同职责，甲方每季度末可扣除10%合同款，如多次不能履行，甲方有权随时终止合同。

第六条、养护职责

- 甲方指定       为甲方代表，代表甲方履行本合同义务，甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务，乙方应及时执行甲方所需指令。甲方代表需同乙方代表列明养护范围或清单，双方进行现场确认并签订书面确认单。

- 乙方任命       为乙方代表，代表乙方履行本合同义务，乙方代表应按照本合同约定及甲方代表依据合同发出的指令组织养护工作。

- 养护期限内，乙方应按照绿化养护操作规程及绿化养护管理要求，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。

- 对本合同养护项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备、机械和服务等事项均由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方自行承担。

- 乙方承诺养护期苗木成活率达到100%，施工范围内的绿化死亡的苗木由乙方采购并补植到位,所有相关费用由乙方承担。

- 养护期限内，本合同养护项目中的苗木及相关设施发生减少及损毁的，乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证合同养护项目苗木及相关设施完好无损。未完好的，由乙方负责补齐或修复。届时，未补齐或修复的，甲方可自行或委托他人补齐或修复，费用由乙方负责。

- 乙方必须重视安全生产，负责对工作人员进行上岗前、上岗后的安全教育、思想教育、人员监管及安全保障等日常管理和日常安全管理工作，确保养护期内不出安全责任事故。养护期间，一切由于乙方工作人员直接或间接造成的安全事故、损失和后果，由乙方自行承担全部补偿或赔偿责任，甲方不承担任何责任。若司法行政机关确认甲方需承担先行赔偿或补偿责任的以及甲方为顺利解决纠纷先行支付赔偿或补偿费用的，甲方有权全额向乙方追偿或者直接从尚未支付的款项中扣取，不足的部分由乙方另行支付，乙方对此无任何异议。

- 乙方工作人员在甲方工作过程中，因公、因私产生的和类职业病、人身、财产安全事故以及工作人员上下班和业余时间出现的交通事故或其他安全事故等，均由乙方自行负责，甲方不承担任何补偿或赔偿责任。若司法、行政机关确认甲方需承担先行赔偿或补偿责任的以及甲方为顺利解决纠纷先行支付赔偿或补偿费用的，甲方有权全额向乙方追偿或者直接从尚未支付的款项中扣取，不足的部分由乙方另行支付，乙方对此无任何异议。

- 如遇突击性工作时，乙方应予以支持及配合。

10.未经甲方书面许可不得中途停工、退场、分包或转包，否则甲方将有权解除合同及不予办理相关付款手续，并保留继续追究乙方法律责任的权利。由此给甲方造成损失的（包括直接损失和诉讼费、律师费、鉴定费等间接损失），乙方将全额赔偿。

11. 养护期间内，若乙方养护标准未能达到甲方要求，按照绿化养护管理工作评分考核细则进行核算，减扣违约金或解除合同，所有相关费用由乙方承担。

12. 养护过程中，若甲方提出移交工程项目，乙方将无条件服从甲方要求，停止养护，结算方式按（合同价/十二个月）*实际养护时间，即每月平均价*实际养护时间。

第八条、养护考核

- 乙方应认真按照绿化养护的标准、规范、本合同的要求及甲方代表人依据本合同发出的指令进行养护，随时接受甲方的检查和考核。

- 甲方可按照合同约定的时间、标准进行随机检查和定期考核，参照绿化养护管理工作评分考核细则进行奖惩。另发现养护质量达不到约定标准的部分，甲方要求乙方采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担由于采取补救措施而产生的一切费用。

- 违约责任

- 本合同签订后，甲乙双方均应依约履行，一方违约的应向守约方支付总计费用的10%的违约金，如违约金不足以弥补守约方损失的，还应向守约方继续承担赔偿责任。

- 合同变更、解除条款

- 1、在合同有效期内，经甲乙双方协商一致，可以变更本合同。

- 2、乙方有下列情形之一的，甲方可单方解除本合同，并无需承担任何法律责任：

- （1）未能履行协议约定的义务，经甲方要求整改后，仍然不能按照甲方要求履行的；

- （2）泄露甲方商业秘密和甲方要求保密的其他信息的；

- （3）乙方违约，给甲方造成影响或损失。

第十一条、其他事项

1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受乙方提供的其他私人便利或利益。如甲方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，乙方可以向甲方监察部门进行举报。

2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。如果出现乙方在履约过程中进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动、一经查实，甲方有权单方解除合同，且乙方须承担由此导致的工期延误、退场损失等一切经济后果，甲乙双方此前签署的关于顺延工期、增加价款的签证均告无效，行为严重者，甲方保留追究法律责任的权利；如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实，或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方仍可保留与上述行为相关的合同的权利和义务。

3、合同任何一方当事人应做好合同单价及与合同有关的任何图纸、文件、资料等信息的保密工作，如发现有第三方盗用或滥用另一方保密信息的，应及时通知另一方当事人。乙方未经甲方书面允许，不论是在合同执行前、执行期间或者执行完毕，均不得将以上信息泄露给第三方，否则一经核实，甲方有权单方解除合同，并提请司法机关处理，因此造成的经济损失由乙方自行承担。

4、如在合同履行过程中发生争执，双方可友好协商解决；协商不成时，双方约定向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

5、甲方若根据考核标准规定及合同其他相关规定解除合同，乙方永远不得再参与甲方绿化保养相关项目的投标。

6、本合同自双方签字或盖章后生效，如有未尽事宜，甲乙双方另行协商，签订补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

7、本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，每份均具有同等法律效力。

甲方(盖章)：                              乙方(盖章)：

签约代表：                              签约代表：

签约日期：   年     月    日                   年     月    日

附件3：廉洁投标承诺书

廉洁投标承诺书

作为参与此次投标的服务单位,我公司现郑重做出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府采购的各项法律、法规和制度。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受招标单位的资格审查, 不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与此次招标的公平竞争。不与招标单位、其他投标单位恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他投标单位，不向招标单位、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在此次投标活动中，认真履行规定义务,包括:遵守招投标程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件，缴纳相关保证金；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的招标秩序；按规定的时间和程序与招标单位签订服务合同；按时缴纳履约保证金，并严格履行合同。

五、自觉接受相关监督管理部门的监督检查。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（授权代表）签字

年  月  日

附件4：声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次投标活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：________________

日期：   年   月   日